第１１７回（令和８年度　第１次）

記入例

- 変更事項に合致した申請書書式選定

- 変更内容のスペースが不足の場合、書式のスペース拡げる。

- 更に不足の場合理由書を提出してください。

新技術開発助成　開発実施計画変更申請書

公益財団法人　市村清新技術財団

会　　長　中村　高　殿

新技術開発助成　契約者

会 社 名：

代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　印

開発実施計画について下記事項を変更したいので承認いただきたくお願い致します。

提出日：令和　　年　　月　　日

助成対象

| 技術開発題名 |  |
| --- | --- |

変更事項（開発実施計画書の訂正したページを修正計画として添付して下さい）

| 項 目 （対象外は、削除又は、領域を狭める） | 変更項目に 〇 | 変 更 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 開発仕様 | 〇 | 変更内容 仕様項目△の目標仕様を○○から▽▽に変更する。 変更理由 市場調査を継続して実施した結果、当初設定した仕様項目の目標○○を達成しても充分ではなく、▽▽にしても問題無い為 |
| 開発日程計画 | 〇 | 変更内容 中間報告を令和５年８月28日から令和５年９月30日に変更する。 変更理由 機能部品〇〇の精度が出ず、調整に時間が掛かっている為、その後の評価を考えると60日ほど中間報告の日程を延期したい。完了報告予定日令和６年２月28日は、作業を併行して実施するので計画通りである。 |
| 助成金使途 | 〇 | 変更内容 ○○の購入をやめ、△△を購入する →費目△の○○（計画金額○○千円）の購入をやめ、△△（△△千円）を購入する。差額の○○-△△分が試作費用に追加されるが、助成金に変更はなく自己資金でまかなう。 変更理由 ○○では狙いの機能が出ないので、価格は高くなるが△△に変更する 試作費の増額になるが、自己資金でまかなう。 |

令和　　年　　月　　日

上記の申請に対し　承認します／承認できません。

その理由・条件

公益財団法人　市村清新技術財団

会　　長　中村　高　印

第１１７回（令和８年度　第１次）

新技術開発助成　開発実施計画変更申請書

公益財団法人　市村清新技術財団

会　　長　中村　高　殿

新技術開発助成　契約者

会 社 名：

代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　印

開発実施計画について下記事項を変更したいので承認いただきたくお願い致します。

提出日：令和　　年　　月　　日

助成対象

| 技術開発題名 |  |
| --- | --- |

変更事項（開発実施計画書の訂正したページを修正計画として添付して下さい）

| 項 目 | 変更項目 に 〇 | 変 更 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名 |  | 新社名 旧社名 変更理由 （変更後の会社の登記簿謄本を添付） |
| 契 約 者 |  | 新任者 前任者 変更理由 （履歴書添付） |
| 開 発 者 |  | 新任者 前任者 変更理由 |
| 開発場所 |  | 変更後の場所 変更理由 |
| その他 |  | 変更内容 変更理由 |

令和　　年　　月　　日

上記の申請に対し　承認します／承認できません。

その理由・条件

公益財団法人　市村清新技術財団

会　　長　中村　高　印

第１１７回（令和８年度　第１次）

新技術開発助成　開発実施計画変更申請書

公益財団法人　市村清新技術財団

会　　長　　　中村　高　殿

新技術開発助成　契約者

会 社 名：

代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　印

開発実施計画について下記事項を変更したいので承認いただきたくお願い致します。

提出日：令和　　年　　月　　日

助成対象

| 技術開発題名 |  |
| --- | --- |

変更事項（開発実施計画書の訂正したページを修正計画として添付して下さい）

| 項 目 （対象外は、削除又は、領域を狭める） | 変更項目に 〇 | 変 更 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 開発仕様 |  | 変更内容 変更理由 |
| 開発日程計画 |  | 変更内容 変更理由 |
| 助成金使途 |  | 変更内容 変更理由 |

令和　　年　　月　　日

上記の申請に対し　承認します／承認できません。

その理由・条件

公益財団法人　市村清新技術財団

会　　長　中村　高　印

第１１７回（令和８年度　第１次）

新技術開発助成	開発実施計画変更理由書

公益財団法人	市村清新技術財団

会　　長　中村　高　殿

新技術開発助成	契約者

会 社 名：

代表者名：　　　　　	　　　　	印

令和  　　年　　月　 日

# 助成対象

| 技術開発題名 |  |
| --- | --- |

変更理由

|  | 助成金 | 自己資金 | 試作費合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 変更前 |  |  |  |
| 変更後 |  |  |  |

詳細は次ページの添付資料をご参照ください。

以上